安阳市第二人民医院行政楼地基基础压力注浆采购项目

竞争性谈判文件

采 购 人：安阳市第二人民医院

代理机构：中钢招标有限责任公司

2019年4月

目   录

第一章   竞争性谈判公告

第二章   谈判须知

第三章   合同条款及格式

第四章   货物技术参数

第五章   竞争性谈判响应文件格式

第一章 竞争性谈判公告

中钢招标有限责任公司受安阳市第二人民医院的委托，就安阳市第二人民医院行政楼地基基础压力注浆加固进行竞争性谈判采购，欢迎符合有关要求的投标人参加，现将相关事宜通告如下：

一、项目名称：安阳市第二人民医院行政楼地基基础压力注浆加固

二、项目概括：

1、项目名称：安阳市第二人民医院行政楼地基基础压力注浆加固

2、项目资金来源：自筹

3、采购预算价：6.5万，以水泥等材料实际用量据实结算。

4、采购项目基本概况：

4.1项目主要内容：行政楼地基基础压力注浆加固。

4.2技术要求：详见竞争性谈判文件。

4.3完工期：合同签订后20天

4.4质量要求：投标方必须出具合理的施工加固方案、工艺流程和质量管控措施，包工包料，不得以任何形式分包或转包。

三、采购方式：竞争性谈判。

四、投标人资格要求：

1、在中华人民共和国境内合法注册，具有独立法人资格，能独立承担民事责任；

2、须提供资质证明：

投标人必须具有独立法人资格，需备建筑工程施工总承包三级及以上资质、安全生产许可证、营业执照复印件和委托人代理书，并加盖公司公章和参标人的身份证原件及复印件

3、投标人须提供企业法人签字和加盖公章的授权委托书及被委托人的身份证原件、复印件和加盖公章的法人身份证复印件；

4、投标方要有3个以上的施工业绩，并附施工合同；

4、本项目不接受联合体投标。

五、谈判文件的获取：

1、谈判文件发售时间：有意向的投标人可从2019年4月25日至2019年4月29日每天（节假日除外）上午9:00~11:00，下午15:00~17:00（北京时间，下同）在中钢招标有限责任公司购买竞争性谈判文件。

2、购买竞争性谈判文件时须提供的证明文件：

2.1投标人须提供：企业法人签字和盖章的授权委托书及被委托人的身份证原件和加盖公章的法人身份证复印件；企业营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或加载“统一社会信用代码”等信息的营业执照）、复印件；

以上文件报名时按上述要求提供原件，所有证明文件另须提供加盖公章的复印件壹份，原件备查。

3、谈判文件工本费：每套人民币300元，投标人须在购买谈判文件时缴纳费用，谈判文件售后概不退还。

六、谈判时间及谈判地点：

谈判时间：2019年4月29日下午15:00时

谈判地点：安阳市第二人民医院食堂上方二楼多功能会议室

七、发布竞争性谈判公告的媒介：

本次竞争性谈判公告在《安阳市第二人民医院官网》、《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》上发布。

八、注意事项：

请参加本次谈判的投标人代表携带所有响应文件，按时出席开标仪式，逾期提交的响应文件不予受理。

开标后由谈判小组对投标人的资格证明材料进行资格审核，不符合项目资格条件的投标人的谈判将被否决。投标人应自负风险费用；提供虚假材料的将进一步追究其责任。

九、联系方式：

采购代理机构名称：中钢招标有限责任公司

采购代理机构联系人：徐平、李洋

采购代理机构联系电话：010-62688385、15010124346、13910178937

地      址：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场16层

中钢招标有限责任公司

2019年4月25日

# 第二章  投标人须知

## 一、说  明

1.适用范围

1.1 本谈判文件适用于安阳市第二人民医院行政楼地基基础压力注浆加固竞争性谈判。

2.定义

2.1 采购人：安阳市第二人民医院

2.2 采购代理机构：中钢招标有限责任公司

3.合格投标人

1、在中华人民共和国境内合法注册，具有独立法人资格，能独立承担民事责任；

2、须提供资质证明：投标人必须具有独立法人资格，需备建筑工程施工总承包三级及以上资质、安全生产许可证、营业执照复印件和委托人代理书，并加盖公司公章和参标人的身份证原件及复印件

2.1投标人须提供：企业营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或加载“统一社会信用代码”等信息的营业执照）、

3、投标人须提供企业法人签字和加盖公章的授权委托书及被委托人的身份证原件、复印件和加盖公章的法人身份证复印件；

4、本项目不接受联合体投标。

备注：以上证明文件，评标时以原件为准。

4.成交投标人：接到成交通知，最终被授予合同的投标人。

5.项目地点及概况：安阳市第二人民医院行政办公楼室内墙体出现多处裂缝，经现场观察和对该楼基础下的地质钻孔取样查看分析，造成行政楼墙体裂缝原因为该楼基础以下2.5米深范围内为渣土土质结构松软空虚，承载力弱。该楼在使用过程中，因地质承载力不能满足该楼荷载，基础不均匀沉降，造成地面和墙体裂缝，需进行整体注浆加固。

6.谈判费用

无论谈判过程中的作法和结果如何,投标人应自行承担所有与参加谈判有关的全部费用，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

## 二、谈判文件

1.谈判文件的构成

1.1谈判文件用以阐明本次采购的货物要求、谈判程序和合同条件。

谈判文件由下述部分组成：

- 竞争性谈判公告

- 投标人须知

- 合同条款及格式

- 货物技术参数

第五章    竞争性谈判响应文件格式

1.2投标人应仔细阅读谈判文件中投标人须知、合同条款的所有事项、格式要求，按谈判文件的要求提供谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其应对谈判文件做出实质性响应，否则，将承担被拒绝的风险。

1.3未按规定签署的谈判响应文件将被拒绝。

2.谈判文件的澄清

2.1潜在投标人如对谈判文件内容有需要澄清的疑问，应在开标之日的2日前以书面形式提交至采购人或采购代理机构。在规定的时间内未提出疑问，将视为对谈判文件的完全认可，采购代理机构将不再接受对《竞争性谈判文件》的质疑。采购代理机构对潜在投标人在规定的时间内提出的疑问，将视情况以书面形式予以答复；并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复，在“竞争性谈判公告”所述媒体通告所有潜在投标人。

3.谈判文件的修改

本次采购项目如有变更或延期，投标人均可在《安阳市第二人民医院官网》、《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》查询，如有遗漏，后果自负。

3.1 采购代理机构在谈判截止时间前及谈判过程中有权修改、补充谈判文件。

3.2 澄清、修改、补充书构成谈判文件的组成部分，并取代谈判文件中被澄清、修改处，对所有投标人均有约束力。

3.3 谈判截止时间前对谈判文件的澄清、修改、补充将在“谈判公告”所述媒体予以公告，投标人均可直接下载竞争性谈判补充文件，投标人应随时关注网站，如有遗漏，后果自负。

谈判过程中的澄清、修改、补充将在谈判现场征询投标人意见后、以书面形式现场通知各投标人。

3.4 当谈判文件、谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出（发布）的文件为准。

3.5 采购代理机构可视采购具体情况延长谈判截止时间和谈判时间，并将在“谈判公告”所述媒体予以公告。

3.6 投标人与任何人的口头协议不影响谈判文件的任何条款和内容。投标人因谈判文件而单方面做出的推论、解释和结论，不属于采购单位及采购代理机构承诺，采购单位及采购代理机构概不负责。

## 三、谈判响应文件的编写

1.谈判响应文件的组成

1.1 谈判响应文件包括下列部分：

（1）按照要求填写的:

A.谈判函

B.报价表（原始报价）

（2）按照要求提交：

A.谈判响应分项报价表；

B.技术规格偏离表；

C.保证货物正常使用的技术服务和备品清单等出具相应的技术材料，证明投标人提供的货物及其辅助服务是合格的货物和服务，且符合谈判文件规定。

（3）按要求提交投标保证金：

A.谈判响应文件应与谈判文件的次序一一对应。

B.谈判文件中的每个分项，是项目采购不可拆分的最小单元，投标人必须按此分项编制谈判响应文件，提交相应的文件资料，拆项将视为漏项或非实质性响应予以拒绝。

2.按照要求出具的证明文件

2.1在中华人民共和国境内合法注册，具有独立法人资格，能独立承担民事责任；

2.2须提供资质证明：

2.2.2投标人为代理经销商时须提供：企业营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或加载“统一社会信用代码”等信息的营业执照）

2.3投标人须提供企业法人签字和加盖公章的授权委托书及被委托人的身份证原件、复印件和加盖公章的法人身份证复印件；

2.4本项目不接受联合体投标。

3.谈判响应文件格式

投标人应按照谈判文件中提供的格式完整地填写谈判响应文件，按谈判文件提供的资格证明格式（见附件）提交谈判文件要求的资格证明文件。

4.谈判响应报价

4.1投标人应按照谈判文件提供的报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和谈判总价。如果单价、分项总价和谈判总价之间有差异，以单价为准。

投标人必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整，否则其谈判响应文件将被拒绝。

4.2报价包含：材料、人工、工具设备、垃圾清运和税收等所有费用。

4.3报价应完全包括谈判文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

4.4投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择报价的谈判。

4.5采用两次报价方式。投标人在提交的响应文件中进行第一次报价（初始报价）,其次谈判小组对通过资格审查参与谈判的所有投标人在规定的时间内进行最后的报价（最终报价），并且必须由投标人法定代表人或其授权代理人签字。最终报价在报价有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何项的价格调整要求和条件的报价，将被视为非实质性响应而予以拒绝。

本次谈判最高投标限价：6.5万元

注：投标人报价不能超过本次谈判的最高限价，否则将被视为非实质性响应而予以拒绝。

5.投标保证金

5.1投标保证金额：2,400元整（贰仟肆佰圆整）。

5.2递交方式：以转账或电汇形式从投标人基本账户转入（不收取现金，时间以实际到账为准）.

5.3保证金截止日期：2019年4月29日12时00分前。

收款单位：中钢招标有限责任公司

银行帐号：9576032800000018

开户银行: 中国民生银行股份有限公司北京大兴新城支行

5.4未按规定提交投标保证金的谈判响应文件，视为无效谈判响应文件，采购方将予以拒收。

5.5 中标通知书发出5个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金，采购人与中标人签订合同后5个工作日内，向中标人退还投标保证金。

5.6发生下列情形之一，投标保证金将被没收：

（1）投标人在谈判文件规定的报价有效期内撤回谈判响应文件；

（2）在谈判响应文件中有意提供虚假材料；

（3）成交投标人在成交通知书规定的时间内未签订合同；

（4）成交投标人未能按谈判文件规定交纳履约保证金；

（5）未按谈判文件规定按时向采购代理机构交纳服务费。

6.谈判响应有效期

谈判响应有效期为从谈判之日起90日历天。

在谈判响应有效期满之前，因特殊情况，采购方可延长谈判响应有效期，投标人可以拒绝采购方的这种要求撤回其谈判响应文件而不被没收谈判响应保证金，同意延长的投标人不允许撤回或修改其谈判响应文件内容。这种要求与答复均应采用书面形式。

7.谈判响应文件的式样和文件签署

7.1投标人应准备谈判响应文件1正4副，电子版U盘1份，每套文件应清楚地标明“正本”或“副本”。副本应与正本内容一致，若副本与正本存在文字或表述的不符之处，以正本为准。

7.2谈判响应文件及所有文件必须是打印件，并由投标人或经正式授权的代表签字，授权代表必须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在谈判响应文件中。谈判响应文件副本可为正本完整的复印件。

7.3任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人签字人用姓或首字母在旁边签字或加盖公章后有效。

7.4 电报、电传和传真谈判响应文件一律不接受。

## 四、谈判响应文件的递交

1.谈判响应文件的密封和标记

1.1投标人应将谈判响应文件胶装成册，并显示目录及页码，正副本分别用非透明文件袋密封，并单独密封一份谈判响应一览表、投标保证金转账凭证复印件及电子版U盘，在封签处加盖公章。

备注：开标时须出具授权委托书和身份证原件。

1.2谈判响应文件密封袋的封面上均应标明：

①采购人名称

②采购项目名称

③采购编号

④投标人名称

⑤注明“正副本和谈判时间之前不得启封”字样

1.3按上述第1.1、1.2款要求密封或标记的谈判响应文件，采购方可拒绝接收。

2.截止日期

2.1投标人应在不迟于竞争性谈判公告中规定的截止日期和时间将谈判响应文件递交至安阳市第二人民医院食堂上方二楼多功能会议室。

2.2采购人和采购代理机构可以按本章规定，修改谈判文件并自行决定酌情延长递交谈判响应文件的期限。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受递交谈判响应文件截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

3.迟交的谈判响应文件:采购代理机构将拒绝接收截止时间后递交的任何谈判响应文件。

4.谈判响应文件的修改和撤回

4.1投标人在递交谈判响应文件后，在递交文件截止时间之前可以修改或撤回其谈判响应文件，但投标人必须在递交文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交至采购代理机构。

4.2投标人的修改或撤回通知书应按规定编制、密封、标记和递交。

4.3在谈判开始后，投标人可根据采购代理机构的要求对其它报价进行最终确定，并承诺报价以采购代理机构统一的报价条件和供货及服务内容为基础。

## 五、谈判程序及评价标准

1.原始报价

1.1采购代理机构在竞争性谈判公告中规定的日期、时间和地点接收谈判响应文件，其报价作为原始报价。所有投标人应派代表参加。

1.2采购代理机构将对报价情况做详细记录，现场公布。

2.谈判时间、地点

2.1谈判时间：2019年4月29日下午15:00时（北京时间）

2.2谈判地点：安阳市第二人民医院食堂上方二楼多功能会议室。

2.3采购人邀请所有潜在投标人的法定代表人或其委托代理人参加谈判会议。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加谈判会议，并在提交响应文件时，出具法定代表人身份证明文件或法人授权委托书及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件及原件，签到完成后与其他资格证明文件一起密封并递交。否则，其响应文件按废标处理。

3.谈判工作

3.1谈判小组由三人及以上的单数组成。

3.2人员构成：谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人及以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

3.3确定邀请参加谈判的投标人名单，谈判小组从符合相应资格条件的投标人名单中确定投标人，并向其提供谈判文件。

3.4谈判小组所有成员在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。

3.5谈判小组可以要求投标人对响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。澄清的要求和投标人的答复均应采取书面形式。投标人的答复必须经法定代表人或授权代表签字，作为响应文件的组成部分。

3.6谈判由谈判小组主持对所有投标人的谈判响应文件进行审查，根据审查情况决定重新统一报价内容。

3.7谈判结束后要求所有参与谈判的投标人在规定时间内进行最终报价（不得高于原始报价），并按符合采购需求、质量和服务相等且总报价最低的原则确定成交人。

4.谈判原则

公平、公正、诚实信用、科学择优。

5.评审办法

5.1谈判小组对所有响应文件进行初步评审（包括资格性检查和符合性检查）；

5.1.1资格性审查

（1）依据法规政策和本谈判文件的规定，谈判小组将依据投标人提交的响应文件和资格证明原件按照本谈判文件所述的资格标准对投标人进行资格审查，通过资格性审查的投标人进行符合性审查。

5.1.2符合性审查

对通过资格性审查的投标人及响应文件进行符合性评审时，有下列情况之一的，视为无效投标，作废标处理。

（1）响应文件未按谈判文件要求密封；

（2）未按谈判文件要求提交投标保证金；

（3）未按谈判文件要求编制加盖单位公章和无法定代表人或授权代表的签字或盖章；

（4）投标人以他人名义谈判、串通谈判、以行贿手段牟取成交或以他人弄虚作假方式谈判的，为无效谈判响应；

（5）交货、完工期不确切、不肯定的谈判响应，为无效谈判响应；

（6）投标人没有实质性响应谈判文件的要求和条件的，对谈判文件中所要求必须提供的商务和技术文件未按要求提供的或提供不完善的，为无效谈判响应；

（7）谈判小组认为投标人低于成本价报价的，为无效谈判响应；

（8）投标人所提供的产品技术规格应符合谈判文件的要求。如所供产品存在技术偏离，投标人应如实填写技术规格偏差表。若评审阶段认定和掌握了确切事实说明某投标人没有如实填写技术规格偏差表或有欺诈行为，该谈判响应文件将被拒绝；

（9）投标人所提供的产品必须为全新产品，否则将被视为违约；

（10）如果投标人仅复制谈判文件的技术指标作为谈判响应指标，不能提供相应技术材料以证明提供的设备符合谈判文件技术要求，其谈判响应将视为非实质性响应，而可能被拒绝；

（11）投标人的报价超过采购预算价为无效谈判响应；

（12）响应文件的重要澄清、补充和更正应是书面形式，并由投标人法定代表人或其委托代理人签字。如未按要求签字或盖章，为无效谈判响应。

6.算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

7.最终报价的确定

7.1谈判响应文件的审查完成后，由谈判小组统一报价内容，由各投标人在规定的时间内提供密封的最终报价并予以公布。

8.谈判响应文件的评价

8.1谈判小组只对已判定为实质性响应的谈判响应文件进行评审和比较。

8.2评审方法参照《中华人民共和国政府采购法》规定的经评审的最低投标价法执行。

8.3谈判小组在评审时，考虑投标人的最终报价。

9.成交投标人的确定

9.1根据投标人所投货物最终实际价格较低者，确定成交投标人。

9.2采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且最终实际价格最低的原则确定成交投标人，并将结果通知所有参加谈判的未成交的投标人。

10.保密及其它注意事项

10.1谈判是采购工作的重要环节，谈判工作在谈判小组内独立进行。

10.2谈判小组将遵照规定的评比方法，公正、平等地对待所有投标人。

10.3在谈判期间，投标人不得向谈判小组成员及工作人员询问评比情况，不得进行影响谈判结果的活动。

10.4谈判小组和采购代理机构不退还谈判响应文件和电子U盘。

## 六、授予合同

1.合同授予标准

根据投标人所投货物最终实际价格较低者，确定成交投标人。

2.成交时更改采购货物数量的权力

2.1采购代理机构和采购人在授予合同时有权在10%的范围内，对采购货物的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其它的条款和条件做任何改变。

3.谈判结果的公示

3.1谈判结束后2个工作日内，谈判结果将在《安阳市第二人民医院官网》、《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》上公示，公示期为七个工作日。

3.2投标人若对谈判结果有疑问，有权按照相关法律法规及文件规定的程序进行投诉和质疑，但须对投诉和质疑内容的真实性承担责任。

4.接受和拒绝任何或所有投标人的权利

4.1如出现重大变故，采购任务取消情况，采购代理机构和采购人保留因此原因在确定成交之前任何时候接受或拒绝任何投标人、以及宣布谈判无效或拒绝所有投标人的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

5.成交通知书

5.1谈判结束后，采购代理机构将以书面形式向确定成交投标人通知成交；

5.2成交通知书将作为签订合同的依据。

6.签订合同

6.1成交投标人应按成交通知书规定的时间内与采购人签订合同。

6.2谈判文件、成交投标人的谈判响应文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

6.3如采购人或成交投标人拒签合同，则按违约处理。对违约方收取成交金额1.5%的违约金。

6.4如成交投标人不按第5.2条约定谈签合同，采购代理机构和采购人将报请取消其成交决定，并没收其投标保证金。采购代理机构和采购人可在候选成交单位中重新确定成交投标人。

7.履约保证金

成交人在与买方签订采购合同前按成交金额的5%缴纳履约保证金。

8.服务费

本次采购代理服务费参照相关规定收取，领取成交通知书前缴纳。

9.其他

如果成交投标人未按上述第6条规定签订合同，在此情况下，采购代理机构和采购人可将合同授予下一个合格的投标人，或重新组织采购。

第三章  合同条款及格式

（略）

合同（样本）

项目名称：                             采购编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据甲、乙双方根据                       的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：______________________元（￥___________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳合同总金额的       % 作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1.质保期    年。（自设备运行验收合格之日起计），在质保期内，承包方应承担关于此设备的所有服务，维修等一切费用，任何有缺陷的部件和附件应在二周内无偿更换。

2.质保金    元。

九、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：业主指定地点

十、货款支付

1.付款方式：以实际签订合同为准。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算并最终以审计金额为准。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在   个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.本合同正本一式   份，具同等法律效力，甲乙双方各执    份。

甲方：                              乙方：

地址：                              地址：

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

签字日期：    年  月  日            签字日期：   年  月  日

注：本合同仅供参考。

第四章  施工方案

一、工程概况

安阳市第二人民医院行政楼主体基础下沉，导致墙体出现裂缝，需对基础下的范围内杂填土压力注浆，以消除现有隐患。

二、注浆方案

1、注浆原理:注浆原理是通过注浆管将浆液均匀的注入岩土层中，浆液以填充、渗透和挤密等方式，驱走土颗粒间隙或岩土裂隙或土颗粒中的水份和气体并填充其位置，同时对四周岩土还起到一定的压密作用，硬化后浆液将原来松散的土粒或裂隙胶结成一个整体，减少孔隙比，降低压缩模量，共同作用从而使基底得到加固，提高地基土承载力减少沉降。

2、根据现场勘探情况，参照相关规范，注浆方案如下:

(1)基础范围内加固，注浆深度为2.0m，根据注浆空间为0.8~1. 0m,注浆影响半径为0.5m，孔间距1m,考虑基础以下地基土的固结强度提高承载力，浆液材料采用水泥净浆，水灰比

0.6: 1以保证处理后地基连成一体。

3、浆液配置:根据要求达到的地基承载力标准，参照类似工程实例，结合现场的地质情况，注浆量每米孔深注浆水泥用量暂定60kg水泥浆采用P. 042.5普通硅酸盐水泥配置，水泥浆的水灰比0.6:1，注浆压力为0.2 0.4Mpa (根据现场土层情况调整压力)。

三、施工工艺

注浆顺序:为防止浆液外流，注浆时先注外围孔后内排孔，避免相邻两孔串孔冒浆，注浆时应隔孔跳注，注浆压力为外部围幕0.2-03Mpa,中间部分0.3-0 4Mpa,根据地层变化可适当进行调整。注浆流量根据规范要求为7-10L/min施工过程中应做好详细施工记录，并进行地面变形测量监控，施工结束后，请提供有关施工报告给设计单位。注浆施工需加强施工质量管理。若遇特殊情况,须及时与有关单位联系研究处理

四、施工组织

施工工艺流程(见附件一)：

(二)埋管

1、压浆管长度设为2m钢制焊管,管口与压浆泵连接采用高压胶管连接。

2、预先埋设好孔位中,管口标高离地面不少于0.3m。若遇地下障碍物,压浆孔位置可适度调整。无法成孔,需报三方,会同研究后采取处理措施。

3、制备浆液:按照设计浆液配合比,制备浆液待用。水泥浆设计的水灰比为0.6:1,按比例配制。

4、压浆:首先在压浆管与注浆管可靠连接,再开启压浆泵进行吸收输浆。通过高压管将浆液压入注浆管内,此时应配合调节注浆压力、流量以便浆液顺利压入土体内。压浆灌入一定预估的浆量后,应停止压浆,接着压其它注浆点。待其浆液稳定(一般20分钟)后,再二次压浆,稳定封孔。压浆时应注意是否冒浆,一旦发现冒浆,应立即停止压浆,待水泥浆稳定后方可再次压浆至设计水泥用量

5、注浆机械采用BW150型注浆机,立式水泥搅拌机,施工前将机械压力调试好,水泥浆搅拌均匀,注浆完工后用水泥袋将孔堵实防止冒浆,7天后再将水泥袋清除干净

四、质量控制措施

1、质量控制依据《建筑地基处理规范》(JGJ79-91),《地基与基础处理手册》,《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ123-2000及相关技术规程。

2、现场质量把关:安排专职质检员检查逐孔记录,(注浆孔位偏离在50mm内,注浆孔深度误差在200m内,垂直度偏差小于1%。水灰比误差5%。)

3、施工用水为饮用水,水泥为普硅42.5级,并根据要求加入2%速凝剂,施工中尽量保持场地干燥,有益土壤吃浆施工前对操作工人进行交底培训,以提高工人素质,并制定现场奖罚办法,以提高工人的责任心和积极性,确保施工质量.

5、机械、设备、器具组织安排见附表

五、机具设备及劳动力组织计划

- 施工机具设备计划

| 序号 | 设备 | 数量 | 单位 | 功率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程钻机 | 1 | 套 | 20Kw/台 | 成孔用 |
| 2 | 搅拌桶 | 1 | 套 | 3.5 Kw/台 | 制备浆液用 |
| 3 | 压浆泵 | 1 | 套 | 5 Kw/台 | 压浆用 |
| 4 | 压浆管 | 1500 | 米 |  | 注浆用 |
| 5 | 输浆管 | 60 | 米 |  | 输送浆液（） |
| 6 | 配套工具 | 零星 |  |  |  |

- 施工人员组织计划

| 现场管理人员 |  | 操作人员 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术负责 | 1人 | 操机工 | 6人 |
|  |  | 机修工 | 1人 |
|  |  | 电工 | 1人 |
|  |  | 杂工 | 6人 |

六、安全文明施工措施

加强现场安全管理,工人进场前进行安全交底和安全培训,建立现场安全制度并严格执行。施工前检查机械设备运转情况,漏电保护装置完好。施工现场整洁文明

第五章  竞争性谈判响应文件格式

- （项目名称）

竞争性谈判响应文件

（正本/副本）

投标人名称：

法定代表人或委托代理人：

日期：

（一）竞争性谈判函

致：（采购人名称）

根据贵方的竞争性谈判公告                （采购编号），签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本肆份，并对之负法律责任。

- 报价一览表

- 分项报价表

- 商务条款偏差表

- 资格证明文件

- 金额为人民币       元投标保证金

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附报价表中规定的应提供的项目总报价为人民币      ，（文字表示）           。

- 如果我们的谈判响应文件被接受，我们将按谈判文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

- 投标人已详细审查全部谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本报价自谈判开始日起有效期为 90 天。

- 如果在规定的谈判时间后，投标人在报价有效期内撒回谈判响应文件，其投标保证金将被贵方没收。

- 投标人承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

- 投标人同意在谈判小组要求的时间内提供最终报价，该最终报价将代替响应文件中的报价。

- 与本谈判有关的一切正式往来请寄：

地址：

邮政编码：                        电话：　　　        　　　传真：

投标人法定代表人或其正式授权委托人签字：

投标人名称（公章）：

日期：

（二）谈判响应一览表

投标人名称：（公章）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 品牌 |  |
| 型号 |  |
| 数量（台） |  |
| 投标总报价 | 大 写： 元 小 写： 元 |
| 质量层次 |  |
| 交货地点 |  |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 投标声明 |  |
| 备注 |  |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：  年  月  日

（三）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

（四）法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于　　　　　　 （注册地址）的　　　　　　公司的在下面签字的　　　　　（企业法定代表人姓名、职务）代表本公司授权　　　　　　　　　（单位）的在下面签字的		（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就采购编号为      的谈判及合同的执行、完成和售后服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于	年	月日签字生效，特此声明。

委托期限：                                  。

法定代表人签字：                联系电话：

代理人（被授权人）签字：        联系电话：

单位名称（公章）：

地址：

法定代表人及被授权人身份证复印件

（五）投标保证金

- （投标保证金交款相应凭证及开户行许可证扫描件）

- 此处粘贴保证金转账复印件

### （六）商务条款偏差表

谈判商：  （此处填名称并盖章）

设备名称： （此处填设备名称）

| 序号 | 条款 | 要求 |  | 对谈判文 件的偏差 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 谈判文件 | 响应文件 |  |  |  |
| 1 | 完工期： |  |  |  |  |  |
| 2 | 交货地点： |  |  |  |  |  |
| 3 | 付款方式： |  |  |  |  |  |
| 4 | 统一的售后服务内容： |  |  |  |  |  |
| ５ | 针对本项目的服务内容： |  |  |  |  |  |
| 6 | 质保期： |  |  |  |  |  |
|  | …………. |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日期： 年  月   日

（七）技术规格偏离表

采购编号：

设备名称：

| 序号 | 采购规格性能 | 投标规格性能 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、表中“采购规格性能”一栏需严格按技术分册要求技术参数的顺序及内容逐项填写，不得私自修改技术参数。

2、表中“投标规格性能”一栏投标人须根据“采购规格性能”要求的技术参数填写所投产品此条款的实际规格性能，需逐项如实填写。

3、表中“偏离说明”一栏中投标人对所投产品的“采购规格性能”与“投标规格性能”进行对比后填写偏离说明。（如：无偏离请填写“符合”的字样；正偏离请填写“正偏离”字样并对正偏离进行具体说明；负偏离请填写“负偏离”字样并对负偏离进行具体说明。

4、表中“备注”一栏中投标人根据“偏离说明”中填写“符合、正偏离及负偏离”而明确填写此条款响应的出处。如：投标人对某一条技术参数在“偏离说明”中填写的是“符合”时，须在“备注”一栏中填写“注册检验报告（操作手册或彩页）第*页第*条（或第*行）。”如未填写，导致评标委员会无法认定此项参数是否满足采购要求的，评标委员会可以认为此项参数不符合采购要求进行扣分或作无效标处理。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或其正式授权委托人签字：

日期：

（八）资格证明文件

1、在中华人民共和国境内合法注册，具有独立法人资格，能独立承担民事责任；

2、须提供资质证明：

2.1投标人为生产厂家时须提供：企业营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或加载“统一社会信用代码”等信息的营业执照）、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械产品注册证》；

2.2投标人为代理经销商时须提供：企业营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或加载“统一社会信用代码”等信息的营业执照）、《医疗器械经营许可证》、生产厂家授权证明文件和加盖生产厂家公章的《营业执照》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械产品注册证》复印件；

2.3一次性耗材：须为中标产品（提供中标编号或备案号）（若有）；

备注：以上证明文件，评标时以原件为准。

（九）产品质量保障及售后服务承诺书

1、质量保证承诺

2、保修年限﹑范围﹑保修条件

3、解决问题﹑排除故障的速度

4、售后服务方面的其它承诺

- 5、其它优惠条件

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或其正式授权委托人签字：

日期：

（十）其它证明材料